Clase 4

El metodo agil prioriza el proceso sobre el plan

equipos autoorganizados, empoderados

4Conceptos: colaborar reflexionar

MODULO 2

MINDSET: Agilidad descripto por 4 valores, definido por 12 principios.

Los marcos de trabajo son prácticas

PRACTICAS MÁS CONOCIDAS

TRABAJAN DE MANERA INTEGRADA, NO TRABAJAN SOLAS, SE COMPLEMENTAN EN TODO EL CICLO DE VIDAD DEL PRODUCTO

LEAN: MEJORA CONTINUA: CONSTRUIR EL PRODUCTO CORRECTO

SCRUM: CONSTRUIR BIEN EL PRODUCTO

KANBAN: ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO

KAIZEN: HACIA LA MEJORA CONTINUA

DESIGN THINKING: EXPLORAR EL PROBLEMA

POR EJEMPLO Si tengo el producto ya construido y solo tengo que mejoorarlo me conviene usar SCRAM

TIENEN EN COMUN:

ITERATIVAS: aprendemos en circuitos cortos
COSTOMER CENTRIC: ponemos en el centro al cliente
JUST IN TIME: Corregir a tiempo
INSPECCION CONSTANTE

LEAN:
7 PRINCIPIOS:

1ELIMINAR DESPERDICIOS: quitar todod lo que no añade valor, retrasos, burocracia, funcionalidad inecesaria, ej codigo repetitivo
2AMPLIFICAR APRENDIZAJE: modulos pequeños, mas iteraciones, feedback tanto como se puede
3TOMAR DECISIONES TARDÍAS: Por ejemplo no hacer toda la base de datos si puede cambiar a futuro
4ENTREGAR LO ANTES POSIBLE: SACAR VERCION BASICA “MVP”
5POTENCIAR EL EQUIPO: delegar, empoderar el equipo, que el manager escuche al equipo
6CREAR LA INTEGRIDAD:testing continuamente

7VISUALIZAR TODO EL CONJUNTO: busca que se cumplan los objetivos

CLAVES DE LEAN
- valor: la documentacion excesiva no aporta valor, se documenta lo minimo indispensable, la burocracia se intenta eliminar
- flujo de valor
- flujo
- pull
- perfeccion
- personas
Identificamos la demanda y produciomos hacia eso

LERNSTARTUP:

CONSTRUIR: hipotesis arriesgadas
MEDIR: fracasar rapido y barato
APRENDER: invertir poco aprender mucho

KANBAN

REDUCIR EL MULTITASKIN
4PRINCIPIOS:
6PRÁCTICAS

KAIKAKU:

primer iphone

KAISEN
Iphone siguientes